- Начало работы – 13.12.2021

- Тема сайта: Конвертер валют БГТУ

- Создание макета:

- Определится с ролями и выполняемыми модулями:

1) Создать адаптивный хедер - Денисенко

2) Создать адаптивный футер + заполнение - Плюто

3) Левая панель валют - Зубарев

4) Перевод с помощью JS  - Кондзировский

5) Корректировка по дизайну - Григоренко

6) Страница HELP - Авсюкевич

7) Внезапная идея ночью создать кнопку смены темы сайта – Денисенко

8) Тест на разных устройствах авторов

- Создать удалённый репозиторий и настроить настройки доступа: https://github.com/dimaqqw/Currency-Converter

- Создать доску в Jira для просмотра прогресса:

- Был создан хедер с модулем времени, но при тестировке были выявлены проблемы, которые вскоре пофиксили

- Потом был создан футер, проблем при тестировке не возникало

- Авсюкевич создала страницу help для хедера. Проблем при тесте не было.

- После Зубарев приступил к созданию основы для самого конвертера.

- Кондзировский прикрепил script.js

- Григоренко после объявления проекта на github, адаптировала внешний вид под макет сайта

- Также Денисенко добавил кнопку смены темы сайта. Во время текста было выявлено, что при завершении сессии тема не сохраняется. Фикс планируется в следующих версия.

- В футере находится три страницы, а именно 
1)Авторские права на сайт

2)Связь с разработчиками

3)Ссылка на поддержку авторов

- Сайт был выгружен на https://dimaqqw.github.io/Currency-Converter/

- Конец работы – 28.12.2021